附件4

增城区挖掘保护增城荔枝重要农业

文化遗产实施指南

为贯彻落实省委李希书记在东莞调研荔枝产业发展重要讲话精神，加快推进增城荔枝高质量发展，根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城荔枝产业高质量发展十条措施意见的通知》（增府办函〔2020〕54号）第四条，现制定挖掘保护增城荔枝重要农业文化遗产实施指南。

一、支持方向

支持增城荔枝古树普查保护和增城荔枝重要农业文化遗产古荔枝园建设，充分发掘增城荔枝文化的特征和内涵，保护传承增城千年荔枝文化。

二、实施内容

（一）开展增城荔枝古树普查，对树龄300年及以上的荔枝古树实行挂牌保护。

（二）加强增城荔枝重要农业文化遗产古荔枝园建设，保护传承增城千年荔枝文化。

三、实施要求

（一）增城荔枝古树普查和保护

1.区林业和园林局按照挖掘保护增城荔枝重要农业文化遗产要求，制定增城荔枝古树普查保护项目实施方案报区农业农村局。

2.区农业农村局对项目实施方案进行审核，审核通过后将项目资金明细指标调整到区林业和园林局部门预算。

3.区林业和园林局应根据项目实施方案，落实预算执行，合理安排资金使用，认真组织开展增城区荔枝古树普查保护工作。

- （二）古荔枝园建设和保护

- 1.属地镇街根据古荔枝园现状，合理确定每年投入重点，明确实施项目和建设目标，制定古荔枝园项目三年总体实施方案和每年制定年度资金使用方案报区农业农村局。

- 2.区农业农村局对属地镇街古荔枝园项目三年总体实施方案、年度资金使用方案进行审核和批复，并将建设资金转移支付到属地镇街。

3.属地镇街根据区农业农村局的批复组织实施，明确施工要求，对设计、监理、施工合同明确违约责任，加强项目管理，加快项目结算，同时切实抓好工程建设质量。

4.项目完工后，属地镇街组织验收，验收不合格的中止办理财政资金拨付相关手续。

5.属地镇街于每月末五个工作日内，将已开展的项目推进进度和资金使用情况（附件1）报送区农业农村局。

四、资金使用与管理

- （一）增城古荔枝园项目建设资金以一般性转移支付形式拨付到所在镇街，由所在镇街严格按照预算批复、国库集中支付等相关规定进行规范管理、专款专用；具体项目审批验收权限全部下放到实施主体，实施主体要加快支出进度，切实提高财政资金使用效益。

- （二）资金使用中涉及政府采购和招投标的，按照政府采购和招投标管理有关规定执行。实施主体必须加强对项目资金的使用管理，严格执行财务规章制度和会计核算办法，各项支出必须严格控制在批准的范围及标准内。

- （三）工程类项目结算后三个月内，项目实施主体要及时对结余的项目资金进行清理，结余资金一律退回区财政统筹安排。下拨的项目资金，两年内完成支付；区农业农村局、区财政局每两年组织一次项目资金清理，结转结余的项目资金，按照广州市财政局关于结转结余资金管理的有关规定处理。

五、监督管理和绩效评价

- （一）区农业农村局、区财政局、区林业园林局和相关镇街，按照职责分工加强部门间沟通联系和合作，共同对挖掘保护增城荔枝重要农业文化遗产项目资金实施绩效管理，科学合理审核项目资金的绩效目标并组织开展绩效评价，加强绩效评价结果运用。

- （二）实行项目资金管理和项目实施情况公告公示制度，镇街可通过基层公共服务平台和张榜公告公示等各种方便社会监督的方式公开相关信息。

- （三）实施主体要对项目资金使用项目推进等实施日常监督管理工作，项目单位要严格遵守国家有关财务会计制度，自觉配合有关部门的监督检查工作。

- （四）区农业农村局和区财政局定期对项目实施和建设资金使用情况进行监督检查，区审计局按规定对建设资金进行审计监督，实施主体对发现问题要及时处理整改，确保项目顺利开展和资金使用安全。

- （五）资金管理实行责任追究机制。对挤占、挪用、截留及虚报冒领、骗取套取资金或其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违纪违法行为，按照《中华人民共和国预算法》、《公务员法》、《行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关法律、法规和规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

- 六、受理机构和联系方式

- （一）受理机构

- 增城区农业农村局农村管理科。

- （二）联系方式

- 联系人：修凯宇；联系电话：82616414 。

附件：项目月报（格式）

## 附件

## XX镇街古荔枝园建设项目

## 2021年1月报

## 一、项目概况

## 二、推进情况

## （一）完成投资情况

## （二）工程建设进展情况

## 三、存在问题

## 四、下一步工作计划